## Slide 1
빅데이터UI양성과정
손보금
박준형
심예진
빅데이터 활용기획
astpageLastpage Project Project

## Slide 2: INDEX 및 CONTENTS
1
빅데이터 품질 관리 기획하기 – 박준형(2p-3p)
- 프로젝트 품질 이슈 분석 및 근본 원인 보고서
- 프로젝트 생명 주기별 품질 관리 계획
빅데이터 조직 수립하기 – 손보금(6p-9p)
- 조직 역할 및 책임 할당표(RACI 분석)
- 분석가를 위한 역량 교육 체계 설계 보고서
빅데이터 보안 관리 기획하기 – 심예진(4p-5p)
- 개인 정보 비식별 조치 계획 보고서
- 수명 주기별 위협 요소 분석 및 대응방안
빅데이터 운영 관리 기획하기 – 손보금(10p-12p)
- 서비스 장애/가용성 관리 분석 보고
- 서비스 수준 협약(SLA) 및 변경 관리 계획

## Slide 3
1. 빅데이터 품질 관리 기획하기
2
1. Lastpage Project 품질 이슈 분석 및 근본 원인 보고서
- 이 과제는 반려동물 추모 플랫폼 “Lastpage Project”의 품질 관리 프로세스를 통해 품질 관리 이슈 도출 및 분석 단계를 수행하는 것입니다.
- 보호자의 감정 케어와 서비스 완성도를 높이기 위해, 데이터 품질과 서비스 프로세스의 품질을 함께 고려합니다.
1) 품질 기준 정의 (보고서 도입부)
품질 기준 (관점) | NCS 정의 | Lastpage Project 적용 예시
유용성 | 사용자가 서비스 요구 사항에 맞는 데이터를 제공받고, 활용에 도움이 되어야 함 | 보호자가 반려동물 장례, 상담, 추모 굿즈 제작 과정을 쉽게 확인하고 예약할 수 있도록 직관적인 마이페이지를 제공하고 있는가?
정확성 | 제공되는 데이터(정보)가 신뢰할 수 있는지, 최신 상태로 유지되어야 함 | 장례 및 상담 예약 일정, 굿즈 제작 상태 등의 정보가 실시간으로 정확하게 반영되는가?
접근성 | 사용자가 필요한 정보를 편리하게 접근할 수 있어야 함 | 고령층 사용자나 디지털 취약 계층도 손쉽게 서비스를 이용할 수 있도록 UI/UX가 구성되어 있는가?
2) 품질 관리 이슈 분석 (핵심 제출물)
번호 | 품질 유형 | 품질 이슈 (Lastpage Project) | 원인 분석 (NCS 기준 적용) | 업무 영향도
1 | 정확성 | 마이페이지 내 예약 정보가 즉시 갱신되지 않음 | 실시간 데이터 연동 지연 (API 서버 응답 속도 및 DB 동기화 문제) | 상 (보호자 혼란, 예약 중복 및 신뢰도 하락)
2 | 유용성 | 상담사 매칭이 사용자 상황에 적합하지 않음 | 상담사 데이터의 세부 분류 기준(전문분야, 시간대, 경험치 등) 불명확 | 중 (상담 품질 저하, 사용자 불만 증가)
3 | 접근성 | 모바일 환경에서 일부 기능(결제, 예약 확인) 이용 불가 | 반응형 디자인 미흡 및 모바일 전용 UI 최적화 부족 | 중 (모바일 사용자 경험 저하, 서비스 이탈률 상승)

## Slide 4
1. 빅데이터 품질 관리 기획하기
3
수명 주기 | 비정형 데이터(이미지·텍스트 등) 품질 관리 방안 | 정형 데이터(예약·상담 정보 등) 품질 관리 방안
생성 | 이미지·메시지 업로드 시 파일 무결성 및 중복 검증 수행 | 예약·상담 입력 시 형식 유효성 검사 및 자동 오류 안내
저장 | 개인정보 포함 데이터 암호화 및 클라우드 백업 | 예약·상담 정보 주기적 백업 및 로그 기록 유지
활용 | 추모 이미지 로딩 최적화 및 개인정보 마스킹 처리 | 관리자 접근 권한 구분 및 익명화 후 통계 활용
공유 | SNS 공유 시 사용자 동의 기반 공개 설정 제공 | 외부 연동 시 API 인증키 및 암호화 통신 적용
폐기 | 서비스 탈퇴 시 이미지·메시지 완전 삭제 | 보존 기간 후 비식별 처리 및 폐기 이력 관리
2. Lastpage Project 생명 주기별 품질 관리 계획
- 이 과제는 데이터의 수명 주기(Life Cycle) 단계별 품질 관리 방안에 중점을 둡니다.
“Lastpage Project” 서비스에 필요한 데이터(보호자 정보, 예약 내역, 상담 기록, 추모 이미지 등)가 생성 → 저장 → 활용 → 공유 → 폐기되는 전 과정에서
품질 이슈를 예방하기 위한 구체적인 관리 방안을 NCS 학습 모듈의 기준에 따라 계획해야 합니다.
Lastpage Project 데이터 생명 주기별 품질 관리 방안 계획표
- 프로젝트의 주요 데이터 유형을 기준으로 각 수명 주기 별 품질 관리 절차를 구체적으로 기술하고,NCS 학습 모듈의 품질 관리 기준
(정확성·보안성·유용성 등)에 맞게 작성하십시오.

## Slide 5
2. 빅데이터 보안 관리 기획하기
4
1. Lastpage Project 개인 정보 비식별 조치 계획 보고서
- Lastpage Project(반려동물 장례식장 예약 및 관리 시스템)에서 수집·처리되는 개인정보의 보호 및 비식별 처리를 위한 계획을 제시한다. - 서비스 이용자(보호자)의 정보를 안전하게 관리하기 위해 필요한 구체적 조치 방안을 아래에 정리하였다.
수집 데이터 항목 | 빅데이터 유형 | 개인정보 여부 (식별자/민감 정보) | NCS 기준 비식별 조치 방법 | Lastpage Project 적용 방안
보호자 이름 | 정형 | 식별자 | 가명 처리, 데이터 마스킹 | 이름 일부를 홍*동 형태로 마스킹하여 저장
보호자 연락처 | 정형 | 식별자 | 가명 처리, 부분 삭제 | 뒷자리 4자리를 ****으로 표시 (예: 010-1234-****)
보호자 주소 | 정형 | 식별자 | 일반화, 범주화 | 시/군/구 단위까지만 저장 (예: 대구 중구)
결제 정보 (카드번호 등) | 정형 | 민감 정보 | 부분 삭제, 암호화 | 결제 관련 데이터는 별도 서버에 암호화 저장
장례 후기 (텍스트) | 비정형 | 식별자 포함 가능 (자유기입란) | 텍스트 마스킹, 민감 단어 필터링 | 이름, 연락처, 특정 장소명 자동 필터링 후 저장
이용자 연령대 | 정형 | 식별자 | 일반화 | 연령을 10년 단위로 구간화 (예: 30~39세)
개인정보 관리 요건 요약
- 본 시스템은 「개인정보 보호법」 및 「정보통신망법」에 따라 최소한의 개인정보만 수집하며,서비스 운영 및 통계 분석 시에는 반드시 비식별 처리 후 활용한다.
- 모든 개인정보는 암호화 저장·전송되며, 분석 목적의 데이터는 재식별이 불가능하도록 별도의 데이터베이스에서 관리된다.

## Slide 6
2. 빅데이터 보안 관리 기획하기
5
수명 주기 | 보안 대상 자산 | 주요 위험 요소 (위협/취약점) | 발생 가능성/손실 영향도 | 위험 수준 | 관리 관점 | 대응 방안
수집 | 웹 예약 페이지 / 입력 폼 | 사용자 입력 데이터의 전송 중 유출 (HTTPS 미적용, 인증 미비 등) | 발생 가능성: 중간 / 손실 영향도: 높음 | 높음 | 기술적 | 데이터 수집 및 전송 시 SSL(HTTPS) 암호화 적용, reCAPTCHA 도입, 관리자 인증 절차 강화
저장 | DB 서버 / 예약·회원 정보 | 개인정보 저장 시 암호화 미흡, 접근 권한 과다 | 발생 가능성: 높음 / 손실 영향도: 높음 | 높음 | 기술적 / 개인정보 관리 | DB 내 개인정보 필드 AES256 암호화, 비밀번호 해시 처리(BCrypt), 접근권한 최소화 및 로그 기록 유지
분석 | 내부 관리자(운영자) / 로그 데이터 | 내부 인력에 의한 정보 유출, 분석용 데이터의 재식별 위험 | 발생 가능성: 중간 / 손실 영향도: 높음 | 높음 | 인적 / 관리적 | 내부 인원 대상 보안 의식 교육 및 데이터 접근 권한 분리, 분석용 데이터는 비식별화 처리 후 활용
활용 | 웹 서비스(예약 관리 · 후기 게시 등) | 외부 공격(웹 해킹, SQL 인젝션, XSS 등)으로 인한 서비스 마비 및 데이터 손실 | 발생 가능성: 높음 / 손실 영향도: 높음 | 높음 | 기술적 / 관리적 | 정기 보안 점검, 웹 방화벽(WAF) 적용, 입력 값 유효성 검증 강화, 보안 로그 모니터링 수행
2. Lastpage Project 수명 주기별 보안 위험 요소 분석 및 대응 방안
- 본 시스템은 서비스 이용자(보호자)의 개인정보를 포함한 예약 및 장례 데이터 등을 처리하므로, 각 데이터 생명주기 단계(수집–저장–분석–활용)에서 발생할 수 있는 보안 위험요소를 사전에 식별하고, 이에 대한 기술적·관리적 대응책을 수립한다.

## Slide 7
3. 빅데이터 조직 수립하기
6
이 과제는 반려동물 장례, 상담 통합 플랫폼의 역할과 책임을 각 업무에 할당하는 단계에 중점을 둡니다.
각 팀 구성원은 서비스 운영, 데이터 분석, 기술 개발 등 핵심 업무를 중심으로 RACI 기준에 따라 역할을 구분합니다.
1) Lastpage Project 조직 구성(가정)
- Lastpage Project는 데이터 기반 추모 서비스 플랫폼으로, 다음 네가지 핵심 직무를 중심으로 운영된다고 가정합니다.
직무 명칭 | NCS 직무 역할 및 개발 설명
프로젝트 관리자(PM) | 플랫폼 전체 운영 및 서비스 품질 총괄, 각 모듈(장례예약,상담,굿즈,커뮤니티) 진행 일정 및 리스크 관리, 최종 의사결정 담당
서비스 기획자(Planner) | 서비스 요구사항 분석, 사용자 경험(UX/UI) 설계, 결제, 상담 프로세스 설계 및 신규 기능 제안 담당
데이터 분석가(Analyst) | 상담,결제,커뮤니티 로그 기반 데이터 수집 및 분석, 이용자 행동 통계 및 개선 인사이트 도출
백엔드 엔지니어(Engineer) | 장례 예약, 상담 매칭, 결제, 커뮤니티 등 각 기능의 서버 로직 설계 및 데이터 연동 구현 담당
1. Lastpage Project 조직 역할 및 책임 할당표(RACI 분석)

## Slide 8
3. 빅데이터 조직 수립하기
7
2) Lastpage Project 핵심 업무의 역할 및 책임 할당(RACI) 분석표
업무 항목(Lastpage Project) | PM | 서비스 기획자 | 데이터 분석가 | 백엔드 엔지니어
1. 반려동물 장례 예약 및 상담 서비스 전략 수립 | A | R | C | C
2. 상담 매칭 시스템 및 결제 모듈 개발 | C | A | I | R
3. 사용자 행동 데이터 분석 및 리포트 구축 | I | C | A | C
4. 굿즈 주문/배송 연동 및 커뮤니티 확장 기획 | A | R | C | R
5. 사용자 만족도(KPI) 추적 및 개선 전략 | R | C | A | I

## Slide 9
3. 빅데이터 조직 수립하기
8
이 과제는 조직 구성원의 역량 강화를 위해 데이터 기반 서비스의 분석 및 운영 인력을 대상으로 한 역량 모델 개발 및 교육 체계 설계 단계에 중점을 둡니다.
Lastpage Project의 핵심 인력인 ‘데이터 분석가’의 직무 역량을 NCS 기준(지식, 스킬, 태도)에 따라 정의하고, 이를 강화하기 위해 교육 체계 및 평가 지표(KPI)를 제시합니다.
1) Lastpage Project 데이터 분석가 직무 역량 및 교육 체계 설계표
구분 | 데이터 분석가(Analyst) 직무 역량 | 역량 교육 과정 설계
지식(Knowledge) | 상담,결제,예약 데이터의 패턴 분석 및 통계 이해 | 기본 교육: 데이터 분석 및 시각화 입문 (Python, Excel, Tableau)
스킬(Skill) | 사용자 피드백 기반 분석 모델링 능력 | 전문 교육: 사용자 행동 로그 분석 및 예측 모델 실습(Scikit-learn, Pandas)
태도(Attitude) | 서비스 품질 개선을 위한 통합적 사고 및 문제 해결력 | 향상 교육: 사용자 만족도 개선 워크숍 및 데이터 윤리 실천 교육
2. Lastpage Project 분석가를 위한 역량 교육 체계 설계 보고서

## Slide 10
3. 빅데이터 조직 수립하기
9
2) 조직 구성원의 활동 평가 기준 (KPI 예시)
관점(BSC) | KPI(핵심 성과 지표) | KPI 목표(예시) | 가중치(%) | 평가 기준(S/A/B)
고객 | 사용자 만족도 | 90% 이상 | 35 | S:≥95% A:≥90% B:≥85%
프로세스 | 장례 예약/상담 처리 건수 | 월 150건 | 20 | S:≥160건 A:≥140건 B:≥120건
학습/성장 | 데이터 분석 인사이트 보고서 제출 횟수 | 월 4회 | 15 | S:≥5회 A:4회 B:3회
재무 | 광고, 굿즈 제휴 매출 비중 | 전체 매출의 20% | 30 | S:≥25% A:≥20% B:≥15%
(참고) | (총 가중치) | - | 100 | -
- KPI 선정의 핵심 성공 요인(CSF) 분석:
Lastpage Project의 핵심 성공 요인(CSF)은 ‘사용자 경험(UX)’과 ‘데이터 기반 상담, 추천의 신뢰도’ 입니다.
따라서 사용자 만족도와 서비스 향상 지표를 최우선 KPI로 선정하여 관리합니다.

## Slide 11
4. 빅데이터 운영 관리 기획하기
10
이 과제는 플랫폼 운영 과정에서 발생할 수 있는 장애 관리 및 가용성 확보 방안을 분석하는데 중점을 둡니다.
Lastpage Project 서비스의 주요기능(장례 예약, 상담 매칭, 결제, 커뮤니티 등) 에서 발생 가능한 시스템 장애, 인적 오류, 자연적 요인을 파악하고, 이에 대한 근본 원인 분석 및 복구 절차를 제시합니다.
번호 | Lastpage Project 운영 이슈 | NCS 기준 원인 분석 (장애 유형) | 위험수준 (긴급도/영향도) | 장애 복구 및 가용성 대응 방안
1 | 예약 및 결제 서비스 응답 지연(5초 이상)발생 | 시스템 장애: 서버 과부하 또는 데이터 베이스 연결 병목 현상 | 긴급도: 높음 영향도: 중간 | 모니터링 시스템을 통해 실시간 응답 속도 및 CPU 부하를 감지하고, 장애 발생 시 즉시 알림 시스템을 통해 운영 담당자에게 보고
2 | 상담사 데이터 업데이트가 실시간 반영되지 않음(최대 3시간 지연) | 인적 장애: 관리자 데이터 등록/수정 오류로 인한 비정상 동기화 | 긴급도: 보통 영향도: 중간 | 장애발생시 상담사 데이터 자동 검증 프로세스를 실행하고, 원인 및 조치 내용을 운영 로그 및 장애 지식베이스에 기록하여 재발 방지
3 | 서버 장애 또는 전력 이상으로 서비스 중단 | 자연적 재해: 서버실 정전, 네트워크 회선 장애 등 외부 요인 | 긴급도: 높음 영향도: 높음 | 비상 복구 매뉴얼 및 백업 시스템을 즉시 가동하고, 주기적인 비상 대응 훈련 및 모의 복구 테스트를 수행하여 서비스 연속성 유지
1) Lastpage Project 장애 관리 이슈 및 가용성 대응 방안표
1. Lastpage Project 서비스 장애/가용성 관리 분석 보고서

## Slide 12
4. 빅데이터 운영 관리 기획하기
11
2. Lastpage Project 서비스 수준 협약(SLA) 및 변경 관리 계획
이 과제는 Lastpage Project의 안정적 서비스 운영과 품질 관리 체계 구축에 초점을 둡니다
사용자 신뢰 확보를 위한 서비스 수준 협약(SLA)을 정의하고, 주요 데이터나 알고리즘 변경 시의 변경 관리 절차를 수립합니다.
1) Lastpage Project 서비스 수준 협약(SLA) 평가 지표표
구분 | 측정 항목 | 가중치 (총합 100%) | 측정 주기 | 목표 수준 (목표) | 목표 수준(최소)
운영 서비스 | 상담,예약 서비스 가동률 | 25% | 일간 | 99% | 96%
운영 서비스 | 결제 시스템 장애 복구 시간 | 20% | 일간 | 95% (복구 시간 1시간 내) | 85%
운영 서비스 | 데이터 백업 및 동기화 정도 | 15% | 주간 | 99% | 95%
고객 서비스 | 상담 응답 만족도 | 20% | 월간 | 90점 | 85점
플랫폼 품질 관리 | 커뮤니티 운영 안정성 | 20% | 월간 | 98% | 94%

## Slide 13
4. 빅데이터 운영 관리 기획하기
12
2) Lastpage Project 핵심 구성 요소의 변경 관리 계획
변경 대상 요소 | 변경 이슈 | 변경 관리 모델 | 변경 관리 항목 및 방안
상담 데이터 (상담 로그, 후기) | 상담 로그 포맷 (JSON -> 구조화 DB) 변경 필요 | 일반 변경(계획 승인 후 수행) | 변경 전/후 데이터 구조 차이 기록 변경 영향도 분석 후 내부 품질관리위원회 승인 절차 수행
결제/예약 로직 (서비스 알고리즘) | 신규 결제 연동 및 예약 프로세스 개선 | 단순 변경(업데이트 후 보고) | 변경 버전 관리 및 백업 수행 테스트 완료 후 결과 보고서 작성 및 주간 운영회의 보고
추천 모델(AI 개인화 추천) | 알고리즘 성능 개선을 위한 파라미터 변경 | 일반 변경(성능 검증 포함) | 변경 시 모델 정확도 비교 테스트 수행 개선 결과를 서비스 품질 KPI에 반영하여 평가
Lastpage Project의 핵심 자산인 1) 사용자 상담 데이터, 2) 결제/예약 로직, 3) 추천 알고리즘 모델 등이 변경이 필요한 경우, 서비스 연속성을 유지하기 위한 변경 관리 절차를 NCS 기준에 맞게 수립합니다.

## Slide 14
감사합니다
astpageLastpage Project Project
빅데이터UI양성과정
손보금
박준형
심예진